Zamawiający:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

05-400 Otwock (Świerk)

ul. Andrzeja Sołtana 7

Oznaczenie sprawy: ZP/22 /2015

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH   WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

na  „Rozbudowę systemu chłodzenia serwerowni głównej Centrum Informatycznego Świerk na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych”

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 207 000 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Zamówienia finansowane będzie z projektu:

„Centrum Informatyczne w Świerku: infrastruktura i usługi dla energetyki” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Specyfikację zatwierdzono:  12.05.2015 r.

- UWAGI OGÓLNE

- Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

- Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający przewiduje udzielenie  zamówień  uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt.7 ustawy PZP.

- Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

05-400  Otwock (Świerk) ul. Andrzeja Sołtana 7

www.ncbj.gov.pl ,  e-mail: ncbj@ ncbj.gov.pl ,

tel.:  22- 273 1614,  fax 22- 273 1653

# TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 207 000 euro.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.	Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę systemu chłodzenia serwerowni głównej Centrum Informatycznego Świerk  na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych”

2.  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa serwerowni CIŚ o kolejny rząd szaf serwerowych dla systemów komputerowych HPC, zblokowanych z modułami chłodniczymi pracującymi z wykorzystaniem instalacji wody lodowej, oraz dostawa i instalacja kolejnego agregatu chłodniczego wody lodowej o mocy chłodniczej minimum 400 kW. Kolejny rząd szaf serwerowych i agregat chłodniczy, będące przedmiotem zamówienia, muszą stanowić integralną całość z dotychczas zainstalowanymi urządzeniami, systemami i instalacjami serwerowni.

Przedmiot zamówienia obejmuje weryfikację i uzupełnienie projektów branżowych, dostawę sprzętu, usługi instalacyjne, uruchomieniowe i integracyjne, oraz prace towarzyszące i obsługę serwisową.

3.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

4.  CPV:  42510000-4, 51510000-0

5.	Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, w przypadkach, w których wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia z zachowaniem przez wykonawcę  zasad i wymogów opisanych w specyfikacji. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 października 2015r.

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.	O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają  warunki określone w art.22 ust.1 ustawy PZP i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24  ust.1 ustawy PZP.

2.	Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

a)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy PZP.

b)  posiadania wiedzy i doświadczenia:

warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się  wykonaniem w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

- dwóch dostaw urządzeń chłodniczych wody lodowej wraz z wykonaniem instalacji chłodniczej  o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto każda.

c)	posiadania potencjału technicznego:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena warunku   nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy PZP

d)  dysponowania  osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena warunku   nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy PZP

e)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż  1 000 000 zł.

3.  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

4.   W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

# INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

1.	W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru załącznik Nr 4 do SIWZ, należy przedłożyć:

a)	wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw lub  usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wzór wykazu stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ.

Dowodami, o których mowa  powyżej są:

1)	poświadczenie,  z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

2)	oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1),

3)	w przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w  pkt. a), zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o którym mowa powyżej.

b))	informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

c)	wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt.4 ustawy na zasoby innych podmiotów, przedkłada  informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową dotyczącą podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

2.   W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy należy przedłożyć:

a)   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru załącznik nr 5 do SIWZ,

b)  aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy   wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d)  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert,

e)  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

f)  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

g)  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

h)	wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy w pkt. 6.2.

3.   Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2:

- ppkt b-d i f - składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert,

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju,  w  którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

b)	ppkt e i g – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy -  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert.

4.	Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik Nr  6 do SIWZ).

- W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając:

  - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,

  - dokumentów dotyczących w szczególności:

    - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

    - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,

    - charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

    - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

- Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 10.

- Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 10, zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków o których mowa  w art. 22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w  pkt. 2 dotyczących każdego z tych podmiotów.

- Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

# SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

            - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną - adres: zp@ncbj.gov.pl lub za pomocą faksu - numer +4822 273 1653.

            - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

            - Za datę powzięcia wiadomości, o których mowa powyżej, uważa się dzień, w którym strony postępowania mogły zapoznać się z przekazaną faksem lub drogą elektroniczną wiadomością.

            - Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować: Narodowe Centrum Badań Jądrowych Dział Zamówień Publicznych i Umów 05-400 Otwock ul. Andrzeja Sołtana 7.

z dopiskiem: Dotyczy przetargu na .............................................. – Nr referencyjny ZP/22/2015.

            - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na zasadach określonych w art. 38 ustawy PZP, w takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza formę pisemną lub faksową.

            - Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i do udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:

Danuta Jastrzębska – e-mail: zp@ncbj.gov.pl lub faks -  +48 22 2731653;

            - Wyjaśnienia treści SIWZ oraz wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zamieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego www.ncbj.gov.pl/przetargi.

            - Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku 6:30-14:30, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

9.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WADIUM

1.	Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium - przed upływem terminu składania ofert, w formie dopuszczonej ustawą PZP (art. 45 ust.6) -  w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2.	Wadium w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na konto: Narodowe Centrum Badań  Jądrowych w Otwocku  Nr konta PKO BP XII O/W-wa 58 1020 1127 0000 1902 0007 3015 z dopiskiem „Wadium, nr sprawy ZP/22/2015”

3.	W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna dowód ich wniesienia należy włożyć do koperty z ofertą w osobnej koszulce (nie wpinać trwale do oferty).

4.	Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

5.	W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, poręczenia  - z ich treści musi jednoznacznie wynikać: nazwa zlecającego, beneficjenta gwarancji, gwaranta wraz z adresami ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; kwota gwarancji; termin ważności gwarancji, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 46 ust 4a i ust. 5 ustawy.

6.	Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy: odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie na zasadach określonych w SIWZ, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

7.	Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

# ZALICZKI

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

        - Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

2.   Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3.   Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta powinna zawierać:

a)	Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 2 wraz z załącznikiem Nr  3 do SIWZ. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonych formularzy złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane SIWZ i wynikające z zawartości formularzy.

b)	Wszystkie dokumenty i oświadczenia, których złożenia żąda Zamawiający zgodnie z postanowieniami rozdziału VI niniejszej SIWZ.

c)	W przypadku oferty składanej wspólnie do oferty musi być załączone  pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania uczestników konsorcjum  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

d)	Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych .

- Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

- Każdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.

- Każda strona oferty wraz z załącznikami musi być parafowana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą, czytelną techniką.

- Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w ust. 1 pkt c i d, które muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji.

- Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do niniejszej SIWZ.

- Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

- Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:

„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „………….…. .” oraz „Nie otwierać przed dniem .................................... . godz. .......”.

Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych  05-400 Otwock – Świerk ul. Andrzeja Sołtana 7

Budynek nr 28, pokój nr 114.

nie później niż do dnia 22.06.2015 r. do godziny 12.00

Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych  05-400 Otwock – Świerk ul. Andrzeja Sołtana 7

Budynek nr 28, pokój nr 6.

w dniu   22.06.2015 r. o godzinie 12.05

- Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

- Otwarcie ofert jest jawne.

# OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca oblicza cenę zgodnie z opisem na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

- Cena musi obejmować wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia wraz 
z uwzględnieniem podatku od towarów i usług.

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

- Cena ta będzie brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Wartość cenową należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena przez okres trwania umowy jest stała i nie podlega negocjacji.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

# OPIS KRYTERIÓW , KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  - Kryterium oceny:

- cena  „C”                   - 90%,

- okres gwarancji „G” - 10%.

2.    Sposób oceny ofert

a)   Kryterium cena  „C”– maksymalnie 90 punktów

Cena oferty najniższej

Liczba punktów oferty badanej „ C”=    -----------------------------   x 90

Cena oferty badanej

- Kryterium  okres gwarancji „G”- maksymalnie 10  punktów

Liczba punktów oferty badanej „G” =  Za zaoferowanie  gwarancji  przyznane będą punkty wg poniższego zestawienia:

| Lp | Oferowany okres udzielonej gwarancji | Ilość punktów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 rok | 0 |
| 2 | 2 lata | 1 |
| 3 | 3 lata | 3 |
| 4 | 4 lata | 5 |
| 5 | 5 lat i więcej | 10 |

3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów „C”+”G”.

# INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.  W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty składanej przez konsorcjum, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca musi dostarczyć oficjalne karty katalogowe lub DTR producenta agregatu potwierdzające, że  oferowany agregat chłodząco-pompujący gwarantuje poprawną pracę przy tA od -40° C do +40° C.

3  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentu potwierdzającego partnerstwo Wykonawcy z producentami agregatów chłodząco - pompujących .

# WZÓR UMOWY

1.	Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych w we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ.

2. 	Zamawiający powiadomi odrębnym pismem o miejscu i terminie podpisania umowy, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

3.	W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, zamawiający wybierze ofertę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę.

# ZMIANA UMOWY

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na następujących warunkach:

1.  Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

a)   działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne, i inne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich występowania.

b)  innych przerw w realizacji przedmiotu umowy, powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający zaistniałym przerwom.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.  Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”  w wysokości   w wysokości  10%  ceny oferty.

2.  Formę wniesienia zabezpieczenia Wykonawca wybiera spośród przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie weksla z poręczeniem wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

3.  Zabezpieczenie w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na konto: Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku   Nr konta 58 1020 1127 0000 1902 0007 3015 IPJ. Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej przyjmuje się, potwierdzoną przez Zamawiającego, datę uznania rachunku.

4.  Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej uważa się datę złożenia stosownego ważnego (spełniającego wymogi, o których w pkt VIII. 3. XIX 2. SIWZ), dokumentu u Zamawiającego oraz jego kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5.  W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej (gwarancja i poręczenie), powinno ono obejmować przynajmniej okres zakończenia wykonania zamówienia oraz 14-dniowy okres przewidziany  na zwrot zabezpieczenia oraz umożliwiać zwrot części zabezpieczenia zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

6.  Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank/poręczyciel/ ubezpieczyciel zapłaci na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie  od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

7.   Formę wniesienia zabezpieczenia określa Wykonawca przed podpisaniem umowy, a sposób jego zwrotu określa projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

# XIX  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Środki ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI ustawy PZP, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,  jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowane go certyfikatu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,  iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp., albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

11. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

13. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze generalnym.

14. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy (art. 179–198g).

Załącznik nr 2 do SIWZ

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Tel:...........................................

Fax:.........................................

e-mail:……………………………………

...........................................................

(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę  systemu chłodzenia serwerowni głównej Centrum Informatycznego Świerk  na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tego postępowania składamy niniejszą ofertę.

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia będącego przedmiotem niniejszego zamówienia  za cenę całkowitą:

| CENA OFERTOWA NETTO | ............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ............................................................................................................................................................................zł) |
| --- | --- |
| VAT | ............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ............................................................................................................................................................................zł) |
| CENA OFERTOWA BRUTTO | ............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ............................................................................................................................................................................zł) |

- 2.  	Do oferty dołączam wypełniony i podpisany załącznik Nr 3 do SIWZ.

- 3.  Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie określonym w SIWZ.

4.   Oferowany okres gwarancji wynosi :..........................................

- 5. 	Oświadczam, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- 6.  Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- 7.	W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ.

8.  Wadium o wartości   ....................PLN (słownie: .....................................................................) zostało wniesione w dniu ........................ , w formie..................................................................

9.  Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/ przewidujemy powierzyć podwykonawcom.*). Wykaz robót powierzonych podwykonawcom – załącznik do formularza ofertowego.

*) niepotrzebne skreślić

- 10.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- 11.  Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….... stronach.

12.	Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

13. Do oferty załączamy następujące dokumenty:

1) ……………………………………………...............................................................

2) ……………………………………………...............................................................

3) ……………………………………………...............................................................

4) ……………………………………………...............................................................

5) .....................................................................................................................................

6)......................................................................................................................................

7) .....................................................................................................................................

8)......................................................................................................................................

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

WYKAZ  OFEROWANEGO  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

WRAZ  ZE  SZCZEGÓŁOWYMI  PARAMETRAMI

| Lp. | WYKAZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | OPIS OFEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ URZĄDEŃ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Szafy serwerowe dla systemów komputerowych HPC - ilość sztuk - producent urządzenia - nazwa, typ i model - wymiary zewnętrzne urządzenia - wymiary wewnętrzne urządzenia (w tym ilość jednostek U do wykorzystania i głębokość szafy) - maksymalne obciążenie sprzętem [kg] - maksymalne obciążenie cieplne [kW] - poziom szczelności szafy [IP] - moduły PDU: - ilość w szafie, - konfiguracja gniazd wyjściowych, - podłączenie do sieci elektrycznej (standard, prądy) - nominalna moc elektryczna, - zdalne zarzadzanie urządzeniem (protokoły, oprogramowanie) |  |
| 2. | Moduły chłodzące zblokowane z szafami serwerowymi - ilość sztuk - producent urządzenia - nazwa, typ i model - nominalna moc chłodnicza z podaniem parametrów: medium zasilającego moduł i powietrza nawiewanego do szafy - ilość zespołów wentylatorów - ilość chłodnic/niezależnych obiegów wodnych - wymiary zewnętrzne urządzenia - łączne gabaryty zestawu dostarczonych szaf serwerowych wraz z zestawem zintegrowanych z nimi modułów chłodzących o redundancji co najmniej n+1 - zdalne zarzadzanie urządzeniem (protokoły, oprogramowanie) |  |
| 3. | Agregat chłodząco-pompujący - ilość sztuk - producent urządzenia - nazwa, typ i model - nominalna moc chłodnicza - nominalna moc elektryczna - system chłodzenia swobodnego (tzw. free-cooling) [tak/nie] - liczba kompresorów (wewnętrznych agregatów chłodniczych - oddzielne zasilanie elektryczne kompresorów (wewnętrznych agregatów chłodniczych [tak/nie] - liczba pomp obiegowych - wymiary zewnętrzne urządzenia - masa urządzenia pustego - masa urządzenia w stanie pracy - możliwością dołączenia agregatu do istniejącej grupy Master-Slave dwóch agregatów Rittal RiMatrixx-5 [tak/nie] - poziom hałasu (ciśnienie akustyczne mierzone z odległości 10 m) - ilość obiegów chłodniczych na wodzie z glikolem (minimum 2) - zdalne zarzadzanie urządzeniem (protokoły, oprogramowanie) |  |
| 4. | Moduły chłodnicze in-line - ilość sztuk - producent urządzenia - nazwa, typ i model - nominalna moc chłodnicza z podaniem parametrów: medium zasilającego moduł i powietrza nawiewanego do szafy - ilość zespołów wentylatorów - ilość chłodnic/niezależnych obiegów wodnych - wymiary zewnętrzne urządzenia - zdalne zarzadzanie urządzeniem (protokoły, oprogramowanie) |  |

- Załącznik nr 4 do SIWZ

…......................….........................

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na. ............................... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w imieniu ……..............................................................................................................................................

...................…................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonania zamówienia określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

...................................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

- Załącznik nr 5 do SIWZ

…......................….........................

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE  O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ZGODNIE Z W ART. 24 ust. 1 USTAWY

z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na. ............................... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… w imieniu ……..............................................................................................................................................

...................…................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas/mnie z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., poz. 907 z późn. zm.).

.................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

- Załącznik nr 6 do SIWZ

…......................….........................

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE  O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na. ............................... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… w imieniu ……..............................................................................................................................................

...................…................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

Oświadczam, że w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z poźn. zmianami):

1.  należę do grupy kapitałowej (*)

2.   nie należę do grupy kapitałowej (*)

(*) – niepotrzebne skreślić

W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP.

.................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

- Załącznik Nr 7 do SIWZ

.........................................

( pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ  WYKONANYCH  DOSTAW  I  USŁUG

| Lp. | Nazwa Zamawiającego na rzecz, którego została wykonana dostawa/ usługa | Przedmiot zamówienia | Wartość brutto w PLN | Data (dzień , miesiąc i rok) wykonania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

.................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

- Załącznik Nr 10 do SIWZ

UMOWA Nr  ........./ ZP/2015

W dniu  ..............................2015r.  w Otwocku-Świerku  zawarto umowę pomiędzy:

Narodowym Centrum Badań Jądrowych wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000171393, NIP 532-010-01-25 z siedzibą w 05-400 Otwock – Świerk ul. Andrzeja Sołtana 7 zwanym w treści umowy Zamawiającym w imieniu  którego działają:

Z-ca Dyrektora NCBJ ds. Administracyjno – Technicznych – mgr Marek Juszczyk

oraz Główny Księgowy – mgr Tadeusz Fedoruk

a

oferentem wybranym w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego……………………………………….wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego............................... z siedzibą ............................... Nr KRS.............................., zwanym dalej  Wykonawcą, reprezentowanym przez:

......................................................................

o następującej treści:

- Przedmiot umowy

§ 1

1.  Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę systemu chłodzenia serwerowni głównej Centrum Informatycznego Świerk  na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych”

2.  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa serwerowni CIŚ o kolejny rząd szaf serwerowych dla systemów komputerowych HPC, zblokowanych z modułami chłodniczymi pracującymi z wykorzystaniem instalacji wody lodowej, oraz dostawa i instalacja kolejnego agregatu chłodniczego wody lodowej o mocy chłodniczej minimum 400 kW. Kolejny rząd szaf serwerowych i agregat chłodniczy, będące przedmiotem zamówienia, muszą stanowić integralną całość z dotychczas zainstalowanymi urządzeniami, systemami i instalacjami serwerowni.

3.  Przedmiot zamówienia obejmuje weryfikację i uzupełnienie projektów branżowych, dostawę sprzętu, usługi instalacyjne, uruchomieniowe i integracyjne, przeszkolenie personelu Zamawiającego oraz prace towarzyszące.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszelkie usługi serwisowe, konserwacyjne i utrzymaniowe, oraz zapewnienie wsparcia technicznego i aktualizacji oprogramowania – w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji.

5.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ .

6.  Wykaz oferowanego sprzętu określa załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.

- Warunki realizacji przedmiotu umowy

§ 2

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 w terminie do dnia 30 października 2015 r.

- Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy tj. m. in. koszty urządzeń,  transportu do siedziby Zamawiającego, uruchomienia systemu oraz gwarancji  ponosi Wykonawca.

- Odbioru przedmiotu umowy dokonywać będzie Zamawiający w obecności Wykonawcy.

4.	Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia:

- Ze strony Zamawiającego

….…………..............................; tel. ..........................

- Ze strony 	Wykonawcy:............................................ ; tel. …………….…………

§ 3

Za datę wykonania umowy uważa się datę podpisania protokółu odbioru z uwzględnieniem terminu określonego w § 2 ust 1 umowy oraz z uwzględnieniem zakresu określonego w §1, z wyłączeniem wszelkich usług serwisowych, konserwacyjnych i utrzymaniowych, oraz zapewnienia wsparcia technicznego i aktualizacji oprogramowania  realizowanych  w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji.

- Cena i warunki płatności

§ 4

1.   Zamawiający zobowiązuje się zapłacić jednorazowo za zrealizowanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 cenę netto................................. zł + ………… VAT 23%– łącznie brutto ....................... zł (słownie: .................................................................................. złotych ) w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na konto bankowe wykonawcy wskazane na fakturze.

Za dzień zapłaty uznany będzie dzień dokonania obciążenia rachunku bankowego.

- Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru.

## Warunki gwarancji

§ 5

1. Wykonawca udziela rękojmi na całość przedmiotu zamówienia w okresie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag.

2. Wykonawca udzieli gwarancji w okresie .........miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag na całość przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest w okresie  gwarancji do wykonywania na własny koszt wszelkich prac utrzymaniowych wymaganych przepisami prawa, oraz wszelkich czynności serwisowych i konserwacyjnych, łącznie z dostarczeniem na własny koszt części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych wymaganych w DTR producentów elementów i urządzeń. Zakres czynności serwisowych i konserwacyjnych musi być zgodny z: przepisami prawa, wymaganiami producentów sprzętu zapewniającymi utrzymanie gwarancji na elementy i urządzenia, dokumentacjami techniczno-ruchowymi DTR poszczególnych urządzeń i elementów.

4. Wykonawca zobowiązany jest, aby wszelkie prace serwisowe, konserwacyjne i utrzymaniowe wykonywane były przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania takich prac, będące pracownikami serwisu własnego lub firm trzecich, posiadającego autoryzację producentów poszczególnych urządzeń i systemów.

5. Gwarancją Wykonawcy objęte są  wszystkie wykonane w ramach przedmiotu zamówienia systemy, wszystkie dostarczone urządzenia i elementy, oraz wykonane prace. Jeżeli wykonane systemy mają wpływ na działanie lub ingerują  w istniejące i eksploatowane instalacje w budynku serwerowni, to obowiązkiem Wykonawcy jest również objęcie tych instalacji gwarancją na tych samych zasadach co instalacje własne. Zakres tej rozszerzonej gwarancji dotyczy urządzeń, zespołów i części instalacji, które zostały zmienione lub wymienione, przebudowane lub bezpośrednio wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia. Zakres rozszerzonej gwarancji nie obejmuje istniejących w budynku przed rozpoczęciem prac instalacji, ich części i urządzeń (pod warunkiem posiadania przez Wykonawcę wszelkich uprawnień i autoryzacji, w tym autoryzacji  producentów sprzętu, wymaganych do wykonywania takich)  w następujących przypadkach:

- gdy zostały one zaprojektowane w istniejącej dokumentacji projektowej lub powykonawczej jako rezerwa do dalszego wykorzystania do rozbudowy instalacji;

- gdy zostały one wykorzystane do rozbudowy instalacji zgodnie ze sztuką inżynierską i zgodnie ich dokumentacją techniczną;

6. Gwarancja obejmuje wykonanie przez Wykonawcę wszelkich czynności związanych z przywróceniem pierwotnego stanu pracy systemów serwerowni, oraz koszt niezbędnych części zamiennych użytych do przywrócenia systemów do stanu pierwotnego, a także koszty transportu i ubezpieczenia zamienników uszkodzonych elementów.

7. Gwarancją objęte są wszelkie niesprawności i wady dostarczonych systemów, urządzeń i elementów, w tym również naruszone powłoki ocynkowania ogniowego, rdzewienie elementów, zaparowanie urządzeń pomiarowych itd. Itp.

8.  Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i niesprawności (maksymalny czas na wykonanie skutecznej naprawy) z tytułu rękojmi lub gwarancji w terminie do 14 dni od zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Termin ten dotyczy również wykonania niezbędnych prac związanych z instalacją lub uruchomieniem instalacji i systemów po wymianie uszkodzonych elementów lub urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia kroków w celu usunięcia awarii w ciągu 3 dni roboczych po poinformowaniu o zaistniałej awarii /czas reakcji/.

9. Wymagany tryb zgłaszania awarii – od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godzinach 8-17. Zgłoszenie następuje w drodze pisemnej faksem lub mailem na adres podany przez Wykonawcę:

a)	fax pod numer 	..........................................

b)	mail na adres	..........................................

10.  Wykonawca dokonywać będzie napraw lub wymiany gwarancyjnej w miejscu użytkowania urządzenia.

11.  Jeżeli naprawa będzie polegała na dostarczeniu sprzętu zamiennego to jego wymiana może nastąpić tylko w terminie, na który zgodzi się Zamawiający. W przypadku, gdy naprawy (lub wymiany elementu) w siedzibie Zamawiającego nie jest możliwa, Wykonawca pokryje koszty transportu i ubezpieczenia tego elementu do miejsca naprawy oraz jego zwrotu do siedziby Zamawiającego.

12. Zamawiający dopuszcza realizację świadczenia gwarancyjnego w ten sposób, że na podstawie informacji diagnostycznych przekazanych przez Zamawiającego Wykonawcy podczas zgłoszenia awarii, Wykonawca prześle na swój koszt zamiennik uszkodzonego elementu, natomiast fizycznej wymiany uszkodzonego elementu dokona odpowiednio przeszkolony przez Wykonawcę pracownik Zamawiającego, czyniąc to na ryzyko Wykonawcy. Jednakże taki tryb realizacji naprawy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia przywrócenie pierwotnego stanu pracy systemu przetwarzania danych w czasie określonym w punkcie a powyżej. Jeżeli dla dotrzymania założonego terminu naprawy systemu przetwarzania danych konieczne jest dokonanie naprawy u Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego dokonania naprawy urządzenia u Zamawiającego.

13. W okresie gwarancji Wykonawca w ramach otrzymanego wynagrodzenia udostępni Zamawiającemu możliwość wielokrotnego uaktualniania całego dostarczonego oprogramowania do najnowszych wersji oferowanych przez producenta oprogramowania lub elementów systemu (włączając tzw. firmware), a także dostęp do usług wsparcia technicznego właściwych dla danego produktu. W przypadku, gdy dostęp taki wymaga podania nazwy użytkownika, hasła lub numeru seryjnego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu te informacje przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

14. Zamawiający ma prawo do samodzielnego dodawania do instalacji systemu chłodniczego , a także do systemu BMS nowych komponentów dowolnych producentów, oraz wymiany zainstalowanych komponentów bez utraty gwarancji, jeżeli tylko czynności takie będą wykonywane przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania określonych prac.

15. Ze względów bezpieczeństwa (m.in. przechowywanie cennych danych) Zamawiający nie przewiduje możliwości udostępnienia Wykonawcy w celach diagnostycznych zdalnego dostępu informatycznego do elementów systemu, natomiast może na prośbę Wykonawcy wykonać wskazane polecenia diagnostyczne i odesłać ich wyniki.

16. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca musi wykonywać w okresie obowiązywania gwarancji na własny koszt wszelkie niezbędne przeglądy i czynności serwisowe, oraz wymiany elementów i materiałów eksploatacyjnych, zgodnie z wymaganiami producentów produktów (urządzeń, instalacji i innych elementów).

17. Jeżeli warunki świadczenia gwarancji, a zwłaszcza terminy napraw gwarancyjnych zostaną  naruszone przez Wykonawcę, to Zamawiający ma prawo po upływie dwóch miesięcy od terminu naprawy gwarancyjnej i zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie, przekazać wykonanie naprawy innemu podmiotowi gospodarczemu, a kosztami tej naprawy obciążyć Wykonawcę. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest do zapłaty kar umownych, określonych w § 11 pkt 2 za okres od zgłoszenia usterki/wady do dnia zawiadomienia Wykonawcy.

18. Wykonawca w przypadku, o którym mowa w pkt.17 wyraża zgodę na zapłatę kosztów naprawy gwarancyjnej.

## Zmiana umowy

§ 6

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na następujących warunkach:

1.  Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

a)   działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne, i inne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich występowania.

b)  innych przerw w realizacji dostawy, powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający zaistniałym przerwom.

§ 7

Odstąpienie od umowy

W razie zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, z winy Wykonawcy, przekraczającej  okres 5 tygodni, Zamawiający ma prawo odstąpić w części, albo w całości od umowy.

§ 8

Warunki odbioru

- W trakcie odbioru Zamawiający sprawdzi zgodność dostarczonego przedmiotu umowy z wymaganiami postawionymi w specyfikacji technicznej (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz załącznikami do umowy.

- Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą wykonanych instalacji i systemów, wraz z uzupełnieniami istniejących dokumentacji powykonawczych instalacji i systemów, w których wykonano zmiany, zgodnie z pkt. 4.2 Specyfikacji Technicznej.

- Wykonawca przeprowadzi  szkolenia, zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 4.4 Specyfikacji Technicznej, potwierdzone protokołami zawierającymi listą uczestników szkoleń.

- Wykonawca przeprowadzi w obecności przedstawicieli Zamawiającego  testy instalacji chłodniczej, określone w punkcie 4.5 Specyfikacji Technicznej, z wynikiem pozytywnym dla każdego testu, potwierdzone protokołami podpisanymi przez obie strony umowy.

- Wykonawca i Zamawiający dokonają komisyjnego odbioru wykonanych instalacji stwierdzającego kompletność, jakość i poprawność wykonanego przedmiotu umowy.

§ 9

Prawa autorskie

Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanego dzieła i do projektów wykonawczych i dokumentacji powykonawczej w zakresie określonym w punkcie 4.2 Specyfikacji Technicznej.

§ 10

Zabezpieczenie wykonania umowy

- Wykonawca  oświadcza, że przed podpisaniem umowy złożył bezwarunkowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ................................... 
w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust. 1, tj. .....................................PLN (słownie: .........................................................) na czas realizacji przedmiotu umowy.

2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

3.  Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.

4.  Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5.  Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

6.  Zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego przedmiotu zamówienia

7.  W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

8.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w pkt 6 . Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

10. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

11. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.

12.  Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt 11 nie przedłoży Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

13.  Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia.

- Kary umowne

§ 11

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary umowne.

2.  Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:

a) za zwłokę w zakończeniu realizacji zamówienia w wysokości: 0,1% wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w § 2 ust.1,;

b)  za zwłokę w usunięciu wad i usterek z tytułu rękojmi w wysokości 0,1% wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.

c)  w przypadku nie podjęcia reakcji serwisowej w czasie określonym w punkcie § 5 pkt 8, lub niedokonania skutecznej naprawy systemu w czasie określonym w punkcie § 5 pkt 8wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 0,1% wartości umowy brutto  określonej w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.

3.   Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 10 %  wartości umowy brutto określonej w pkt § 4 ust. 1.

4.   Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt 2  nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

5.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a)  z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 %  wartości umowy brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Pzp,

6.  Limit kar umownych, jakich Wykonawca może żądać od Zamawiającego z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 10 % wartości umowy  brutto określonej w pkt § 4 ust. 1.  Umowy.

7.   Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.

9.  Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej za odstąpienie od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

10. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej za odstąpienie od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

11.  Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia

12.  Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia prac lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

13. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego  mu wynagrodzenia.

14. We wszelkich sprawach spornych rzeczoznawców do rozstrzygnięcia sporów powołuje Zamawiający; koszty powołania rzeczoznawców obciążają stronę, która zawiniła w sporze.

- Postanowienia końcowe

§ 12

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla każdej strony.

- WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY